| Entrega Parcial | Critérios para Validação | Data de Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1. Levantamento de requisitos e especificações | Documento aprovado pelo solicitante – Equipe - Feito | 27/10/2025 |
| 2. Prototipagem das telas | Aprovação dos protótipos e fluxos principais – Equipe – And. | 31/10/2025 |
| 3. Cadastro | Funcionamento do cadastro e logs de auditoria – Eduardo - | 04/11/2025 |
| 4. Módulo financeiro | Cadastro de Chave PIX e geração relatórios de inadimplência aprovados – Gabriel - | 10/11/2025 |
| 5. Módulo de vistorias | Checklist digital, geração de laudo e assinatura eletrônica - Fernando - |  |
| 6. Comunicação e assembleias online | Teste funcional e aprovação da interação – Guilherme - |  |
| 7. Controle de acesso | Teste completo do cadastro de visitante e registro de acesso – Pedro - |  |
| 8. Relatórios e dashboards | Geração e validação de indicadores e gráficos – Gabriel - |  |
| 9. Backup e restauração | Simulação e validação do processo - Eduardo - |  |
| 10. Documentação e código fonte | Entrega da documentação completa e código comentado – Equipe – And. |  |
| 11. Treinamento e transferência de conhecimento | Confirmação de realização e aceitação | 28/11/2025 |